关于苏州市2018年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2019年12月31日在市十六届人大常委会

第二十三次会议上

市审计局局长 顾浩

各位组成人员：

今年6月27日，市十六届人大常委会第二十次会议听取和审议了《关于苏州市2018年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出了相关的审议意见。受市人民政府委托，我向市人大常委会报告审议意见办理情况和审计查出问题整改情况，请予审议。

一、市人大常委会审议意见办理情况

（一）进一步增强监督刚性，强化整改力度。市政府坚持问题导向，注重通过问题整改，推动政策落实，规范财税管理，推进深化改革。7月29日上午，李亚平市长主持召开市政府第72次常务会议，研究部署审计工作报告查出问题整改工作，要求各地各部门主要负责人作为审计整改工作第一责任人，全面抓好审计问题整改工作，及时研究布置、明确时限要求、加强督促检查，确保整改到位。12月10日,市人大常委会副主任王鸿声带队就审计工作报告查出问题的整改情况进行专题调研，切实增强审计整改实效。

（二）进一步健全整改机制，强化跟踪问效。市委审计委员会出台《苏州市审计整改工作实施办法》，强化责任落实和责任追究，强调审计整改成果的运用；市审计局制定《苏州市审计机关审计整改“回头看”专项行动工作方案》，成立“回头看”专项工作领导小组，强化审计跟踪问效，促进审计整改落实；推动出台《关于进一步增强巡察与审计工作合力着力提升监督效能的意见》，将审计整改情况纳入巡察必查内容之一等，积极推进审计整改工作规范化、制度化、体系化。

（三）进一步完善体制机制，提高整改实效。各部门和单位坚持标本兼治，对照审计工作报告反映的问题，召开专题会议，逐项研究梳理，认真分析原因，务求整改实效。市智能交通公司出台《关于公交刷卡扫码数据核对及其他相关问题的工作机制》，明确与市公交公司双方责任以及定期核对等事项，形成有效的错误数据反馈处理机制；吴江区对审计报告反映的美丽乡村建设项目拆分工程规避招标问题开展执法检查，督促基层单位抓好整改落实；轨交公司修订《工程量清单调整管理办法》等文件，进一步加强公司内部控制，健全轨道建设质量内控制度体系，堵塞管理漏洞。

二、审计工作报告查出问题的整改情况

今年的审计工作报告主要反映了5大类38项87个具体问题，相关部门高度重视，认真落实整改，纠正违规行为，建立长效机制。截至2019年11月底，已整改74个、整改中10个、未整改3个，总体整改率为85%。

（一）市本级决算草案和预算管理审计方面

1.财政决算草案审计方面。关于滞缴非税收入的问题，市财政、市土储中心和园区财政已分别将非税收入35.25亿元、9.15亿元、6.47亿元上缴国库；关于市级基金预算支出中未形成实际支出的问题，市土储中心已将尚余的22.65亿元全部支出。

2.市级预算管理方面。

（1）关于预算分配与项目确定衔接不够的问题。市财政按照科学化、精细化管理要求，进一步规范和完善年初部门预算编制工作，细化年初预算编制，严格控制“其他”款级科目编制，2019年预算编制时，编制到“其他”的款级科目比2018年下降了近1个百分点；2019年编制土地收储成本预算时，已细化到具体项目和单位。

（2）关于预算安排与存量资金盘活统筹衔接不够的问题。市财政进一步完善项目资金预算编制，根据项目进度，合理编制年度预算、安排项目资金，避免由于年度资金安排与项目进度不匹配造成资金沉淀。在编制下一年度预算时，统筹考虑结余结转资金，加大资金统筹使用和财政存量资金与预算安排挂钩的力度，提高资金使用效益；同时，督促项目管理单位进行阶段性财务决算、及时完成对已完工项目的竣工财务决算，及时清理资金，避免专项资金结余长期挂账。

（3）关于转移支付管理仍不够完善的问题。针对省财政厅明确使用方向的指标文件，市财政均做到30日内下达；对于市级财政资金安排的转移支付，在2019年部门预算编制时，鼓励单位对奖补类的转移支付采取先切块、后清算的模式，在年初先下达部分资金，待考评结果出来后结算尾款；对集中在年底考核的项目，建议单位跨年度安排预算资金；市财政拟在2020年预算编制时，对于已明确支出方向的转移支付，将预计数提前告知所属市、区；年初安排专项转移支付中的21.98亿元已落实到具体地区。

（4）关于未及时出台市级国有资本经营预算支出管理暂行办法的问题。相关规定正在研究制定过程中；市国资委自2019年起对国有企业个别投资项目开展绩效评价。

（5）关于社保基金预算调整不精准的问题。2019年苏州市社保基金中心已结合当年政策调整、基金收支等实际情况，进行综合分析，根据要求进行明细科目调整，并将基金预算调整方案报市人社局、医保局审核确认。

3.园区预算管理方面。

（1）关于财政存量资金清理不到位的问题。省级建筑节能专项资金等3个项目结转指标213.6万元中208.1万元已收回财政总预算统筹安排，剩余5.5万元园区社会事业局已支出；对相关账户往来款项进行清查和核实，待核实完将及时清理；3家单位挂暂存款已支付316.51万元，园区法院未退执行款6.65万元已清理完毕，尚余园区法院案款账暂收执行款259.17万元正在核实清理中。

（2）关于部分资金未及时下达的问题。截至目前“现代服务业区域综合试点”等上级转移支付资金5.49亿元已清理拨付4.91亿元，剩余0.58亿元主要因项目未完成验收等原因，等条件成熟后再行拨付；针对年初预算安排景观灯新建工程等项目当年未支出事项，园区财政局进一步改进预算管理，在2019年积极开展指标清理收回工作，收回的指标用于统筹安排其他重大项目支出，同时，明确要求各单位在编制2020年度预算时充分考虑各预算项目执行情况。

（3）关于预算管理不够严格的问题。园区财政在安排2020年度预算时，按照“先易后难、循序渐进”的原则，将以前年度绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据；针对商贸会展等6项制度已过期的问题，园区积极推进政策修订工作，其中4项制度已经正式出台，2项政策已在发文流程中；针对园区国资办未向国企批复预算的问题，园区国资办已将2019年国有资本经营预算以通知形式书面批复至国企。

（4）关于园区社保基金预算管理不够规范的问题。园区社会保险基金和公积金管理中心已加强预算编制管理，提高数据统计的信息化水平，提前根据政策变动因素做出基金预算合理预估，逐步提高预算编制的规范化水平；严格预算执行，并根据园区养老保险推进工作中的实际情况及时做好预算调整，逐步提升预算执行率。

（二）市级部门预算执行审计方面

1.关于部分预算项目资金执行率偏低的问题。截至8月底已支付金额合计3653.20万元、财政已收（待收）回指标金额1164.92万元，其余将按项目进度付款。

2.关于部分预算管理制度执行不够到位的问题。除苏州博物馆支付给个人文物征集费的个税因税务机关答复不需缴纳外，其余3家单位已申报缴纳个税；苏州市生产力促进中心1个科技项目资金已使用完毕，1个科技项目已制定使用计划，预计12月完成，1个科技项目已按规定办理审计并结题；苏州市苏剧传习保护中心等3家单位通过加强政策学习，完善内部制度，进一步强化政府采购政策执行。

3.关于部分政府购买服务项目绩效管理不够严格的问题。苏州市民政局等4家预算单位均按照绩效管理办法的要求，完善工作机制，通过责成业务部门补齐材料，补充自评价报告等方式，进一步抓好制度落实。

4.关于部分预算项目绩效评价指标设置不科学的问题。市财政局对未按要求落实指标的项目单位进行扣分，并督促单位根据上年度项目实施结果调整绩效指标的目标值，合理设置项目指标；并根据预算绩效反馈的信息和预算单位的整改意见，督促单位落实预算绩效的主体责任，加强管理。

（三）重大政策措施落实跟踪审计方面

1.减税降费政策措施落实情况方面。

（1）关于部分人防建设收费不规范的问题。市民防局自2019年2月起在全市范围内停征此项收费，以前收取的费用已上缴财政；市民防局和吴中区人防办已全额退还多收的2家企业防空地下室易地建设费256.63万元；吴中区人防办已按规定减免保障房项目防空地下室易地建设费1512.18万元。

（2）关于部分工程建设领域保证金清理不到位的问题。全市已清退各类工程保证金8941.56万元，农民工工资保证金7830.78万元，剩余保证金在陆续清退中。

（3）关于个别涉企保证金清理不及时的问题。市住建局已全部清退收取的前期物业履约保证金3051.66万元；吴江区公路管理处已全部清退收取的道路开挖施工保证金138.89万元。

（4）关于个别行业协会变相收取会员单位保证金的问题。昆山市房地产业协会和市安全生产管理协会已全部清退收取的自律金600万元和安全风险抵押金9万元。

2.乡村振兴相关政策和资金审计方面。

在全市各地联合推动下，截至目前，共出台完善政策制度43项，6人已被党内警告处分。

（1）关于特色田园和美丽乡村建设中的问题。昆山市对相关项目负责人进行约谈，张浦镇召集项目负责人进行了提醒谈话；吴江区对审计报告反映问题开展执法检查；吴中区7个美丽乡村建设项目工程转包已被主管部门立案查处；吴中区东山镇、临湖镇、横泾街道相关项目已重新签订联合体合同，临湖镇召开专题会议，加快推进项目；相城区进一步与规划对接，推动《关于明确全区公开招标数额标准以下的工程政府采购有关问题的通知》等3项制度出台；张家港市对违法用地问题均已拆除整改到位，对所有拟建美丽乡村的村庄规划编制方案进行核对，所有方案必须由主管部门审核；吴中区金庭镇、东山镇、光福镇美丽乡村建设的配套用房已在陆续招租、出租。

（2）关于耕地地力保护补贴政策执行中的问题。吴中区、相城区、吴江区主管部门纷纷召开工作推进会，详细解读实施方案，明确相关问题；全市共补签585份协议明确补贴受益人，高新区制定了新的土地租赁协议范本；全市已追回多补的惠农补贴35.63万元。

（3）关于经济薄弱村扶持资金落实中的问题。吴江区已将违法用地案件分别移送立案查处；吴中区临湖镇纪委已约谈相关人员；张家港市对薄弱村项目进行走访调研，深挖问题原因加强指导；太仓市在原办理手续基础上继续申办，补办备案；苏州市经济相对薄弱村扶持政策为三年一轮，全市逐步探索建立薄弱村载体项目库建设，加快涉农资金监管平台建设，加强对扶贫干部的培训教育，加强对帮扶资金的监督管理；相城区部分村资金已形成了投资计划，对未实施的项目停止资金下达，对于没有产生效益的资金拟重新投入，相关街道督促薄弱村投资的村级联合公司进行分红；吴中区加快项目进度和资产出租；昆山市锦溪镇强村公司正开展项目建设，2020年起强村公司每年收取租金用于分红。

（四）重点项目和资金审计方面

1.关于轨交2号线竣工结算抽审发现的问题。轨交公司对存在虚高招标控制价的标底编制单位给予暂停投标资格等处罚，以警示其他参建单位；建立标底复核制度，依据新制定的《苏州轨道交通工程造价咨询服务费考核支付细则》，将检查结果与服务报酬挂钩，实行优质优酬；重新修订《变更管理办法》、《工程量清单调整管理办法》，对工程变更、现场签证、招标图到施工图数量调整流程等方面作进一步规范，并下发《关于明确混凝土工程质量控制流程的通知》、《设备与材料管理办法》等文件，健全内控体系，堵塞管理漏洞。

2.关于保障性安居工程资金投入和使用绩效审计发现的问题。苏州工业园区诚唯元有限公司已将252万元归还原渠道，用于棚改建设；苏州市住房保障管理中心已将64.8万元的结余资金上缴财政；吴中区白蚁防治管理处、吴中区经信局已分别将白蚁防治费14.02万元和墙改费57.15万元退还给相关棚改建设单位。

3.关于公交运营补贴专项审计发现的问题。市交通局会同市财政已完成成本规制办法修改稿，市交通局已经完成了新一轮成本规制办法配套的绩效考核方案，待进一步审议批准；市公交公司已将闲置办公用房用作单位荣誉室和工会活动室，并已进入施工阶段；苏州市区各家公交企业将加大行业抱团议价力度，争取享受相同的用油优惠折让；智能交通公司已在票款清分系统中增加去重功能，市公交公司已对虚增客运量的司机进行处理，智能交通公司出台《关于公交刷卡扫码数据核对及其他相关问题的工作机制》，明确与市公交公司的各方责任等事项，进一步加强信息互通；市公交公司将继续强化和细化运营管理，提高营运效率，形成主动跟踪机制以更好的配套城市发展、回应市民诉求。

4.关于城区住宅专项维修资金审计发现的问题。市住建局通过在维修资金网上查询平台增加救济帮助途径提示、建立商品房维修资金年度公示的强制制度、调整信息系统等方式进一步畅通业主的知情权渠道；计划于2020年1月上线新系统模块，规定审计、鉴定、监理、招标等第三方的受理与办结时限，让数据多跑路、让群众少跑腿，进一步提高维修资金使用、监管效率。

（五）国资、国企审计方面

1.关于部分企业资产管理不规范的问题。交投公司等2家企业已按规定将13份租期超5年未报批的房产租赁合同报主管部门批准；城投公司等4家企业累计已收回租金1020.94万元，博爱楼租金75.7万元已向法院提起诉讼，品珍福地大酒店以前年度多交租金20万元抵消拖欠款，其余租金在催收过程中；相关企业正在对12块改制剥离土地和2处房产进行清理、完善台账登记工作，个别房产因涉及国家安全问题，按名义价入账处理；文旅集团等2家企业的5处出租房产的未决诉讼事项中，有2处房产诉讼已结案，2处房产诉讼已向法院申请强制执行，1处租赁纠纷正在司法程序中。

2.关于部分对外投资项目和经营业务面临损失的问题。有2个项目逐步减亏和止亏，姑苏区医院项目已完成清算并收回478.58万元，园库公司项目准备进行股权转让、清算或公开拍卖，昆山凯迪置业有限公司项目的有关企业已对占用被投资企业大额资金的大股东提起诉讼；城投公司因经营业务发生纠纷造成损失问题，已向苏州市公安局报案，目前部分涉案人员已以合同诈骗罪被移送检察院起诉，其余情况还在侦查中；交投公司等2家企业胜诉但对方破产清算或无资产可执行，导致2458.18万元应收账款无法收回，已向法院申请强制执行。

3.关于部分工程建设项目管理不到位的问题。城投公司个别项目正在办理规划许可证过程中；市住建局对苏州运河文化发展有限公司规避招投标问题进行了通报批评，并将其不良行为记入企业信用档案；苏州澄阳路地下综合管廊工程和苏州城北路（金政街-江宇路段）综合管廊工程均已完成变更备案工作；交投公司对养护管理制度进行了完善，明确了结算审计相关要求。

三、部分问题未整改到位的主要原因

以上五个方面审计查出的问题，大部分已得到有效整改，尚有少部分问题未得到全面整改，原因主要有：

（一）属于制度不完善问题，需通过完善制度逐步推进。如大额增值收益尚未分配、维修资金所属业主信息陈旧失真、业主签字难等问题，需通过修订完善《苏州市房屋维修资金管理办法》，建立与不动产登记部门的房屋信息共享机制、设立小区增值收益统筹账户等方式，以上问题才能得到有效解决。

（二）属于历史遗留问题，需通过部门配合持续推进。如交投公司等3家企业的12块改制剥离土地和2处房产至今未办理过户手续，属于历史遗留问题，个别房产因涉及国家安全问题，过户手续办理需相关部门配合方能妥善解决；园区预算外和偿债准备金户往来款项均形成于上世纪90年代，因历史久远，需进一步与相关部门核实档案信息及数据。

（三）涉及项目建设问题，需通过加快进度合理推进。如“苏苑东街工程”等市政项目的基建投资资金闲置，主要由于拆迁进展缓慢等原因造成短期内无法继续实施项目，出现专项资金结余，需通过督促项目管理单位进行阶段性财务决算进行资金清理；“现代服务业区域综合试点”等上级转移支付资金未及时拨付，因切块资金尚未分配、项目未完成验收等原因后续等条件成熟后才能拨付。

对以上暂未整改到位的问题，市政府将督促有关部门和单位全面落实整改。市审计局将进一步加大跟踪督查力度，完善问题整改挂销号机制、整改督查机制及审计机关与相关部门之间的协调配合机制，确保审计整改取得实效。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省委、市委审计委员会会议精神，围绕市委、市政府中心工作，找准审计监督与高质量发展的最佳结合点，依法履行审计监督职责，自觉接受市人大常委会的指导和监督，为谱写“强富美高”新江苏建设的苏州篇章作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议！